苏州市级林业项目管理办法
（征求意见稿）

[bookmark: _GoBack]第一条  为加强市级林业项目管理，进一步明确管理责任和流程，提高项目建设质效，根据国家、省、市有关林业项目和资金管理的规定，结合实际，制定本办法。
第二条  本办法适用于在我市范围内实施由林业主管部门归口管理的市级财政支持林业项目。国家、省、市另有规定的，从其规定。
第三条  根据管理职责，由市林业部门自行实施的项目，按照财政资金管理规定及市林业主管部门内控制度执行；竞争择优项目按照每年发布的申报指南要求进行申报评审。
第四条  林业项目主要涉及：
（一）国土绿化。包括造林绿化、义务植树、村庄绿化、森林质量提升、古树名木保护、林草种苗发展等；
（二）林业生态保护体系建设。包括林业有害生物防治、自然公园保护管理和利用、野生动植物及其栖息地保护修复、森林资源保护管理等；
（三）林业改革创新。包括林长制、林业产业引导、林业生态产品价值实现、集体林权制度改革、现代化国有林场建设、生态旅游、林业碳汇、林业应对气候变化、林业相关规划编制等；
（四）郊野公园、风景路等市委、市政府交办的其他工作；
（五）以上产生的相关工作经费，包括专家咨询评审费、场租费、交通费等。
第五条  林业项目管理坚持“依法合规、属地管理、分级负责、注重绩效”的原则，实行“谁主管、谁负责”的管理责任制。
第六条  市林业主管部门的主要职责：
（一）研究制订市级林业项目管理办法；
（二）发布年度项目申报指南；
（三）组织开展项目申报受理、评审论证审核评估、实施管理、绩效评价、监督检查等全过程管理工作；
（四）配合市财政局下达项目资金；
（五）协调处理项目实施中的重大事项。
第七条  县级市（区）林业主管部门的主要职责：
（一）组织辖区内相关单位申报市级林业项目，开展项目初审和推荐报送工作；
（二）督促指导辖区内项目承担单位实施和完成项目；
（三）及时拨付项目补助经费；
（四）及时协调、上报项目管理中发现的有关问题；
（五）接受市林业主管部门的业务指导和监督。
第八条  项目承担单位的主要职责：
（一）社会信用良好，对项目材料的真实性、完整性、有效性负主体责任；
（二）履行立项项目实施的主体责任，按期完成项目目标任务，规范使用项目经费，确保专款专用，负责项目履约验收；
（三）建立健全单位内部项目管理制度；
（四）及时报告项目实施中出现的重要事项；
（五）接受并配合市林业主管部门对项目实施和经费使用情况的监督检查，如实提供相关数据和资料。
第九条  建立健全林业项目专家评审工作机制，专家组成员由从事或熟悉林业工作、项目管理等方面的3人及以上单数专家组成。
第十条  市林业主管部门根据林业发展规划和市委、市政府年度工作部署，围绕全市林业高质量发展需求，编制发布年度林业项目申报指南。
第十一条  申报指南应明确项目支持方向和具体内容、项目组织实施方式和资金补助标准、项目申报条件和提交材料要求、项目受理时间地点和联系方式等。
第十二条  符合条件的单位根据申报指南要求，自主申报市级林业项目。申报单位对提交的项目申报材料真实性、合法性、有效性负责。
第十三条  申报的项目应具有明确的实施主体、实施地点、实施内容、资金概算、序时进度、绩效目标等。
第十四条  县级市（区）林业主管部门负责对辖区内有关单位报送的项目申报材料进行初审，择优推荐至市林业主管部门。
第十五条  市林业主管部门组织专家对申报项目进行评审，并根据需要开展现场核实，形成拟补助项目方案。
第十六条  市林业主管部门配合市财政局下达年度项目资金；县级市（区）林业主管部门收到下达项目资金文件后，应配合同级财政于30日内将资金分解下达至项目承担单位。
第十七条  各级林业主管部门应加强对项目实施情况和资金使用情况的监督检查,对检查中发现的问题及时责令整改。
第十八条  项目建成后，项目承担单位应当参照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）开展验收工作，验收合格后，应当参照《江苏省政府采购档案管理办法》（苏财规〔2024〕2号）及时开展项目档案归集工作，归档完成后报市林业主管部门备案。
第十九条  对参与项目全过程管理的有关责任主体和个人存在滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，相互串通、弄虚作假骗取林业项目，阻挠规避监督检查，利用职务便利谋取私利，输送不当利益等行为的，依法依规予以处理，构成犯罪的依法追究法律责任。
第二十条  县级市（区）林业主管部门可依据本办法制定相应的实施细则。
第二十一条  本办法由苏州市林业局负责解释。
第二十二条  本办法自发布之日起施行。原《苏州市造林绿化项目和资金管理办法》（苏园规字〔2020〕1号）同时废止。
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