长江苏州段沿岸造林绿化本底调查

及生态景观防护林带绿化贯通率测算项目询价函

为全面掌握长江苏州段沿岸造林绿化现状及生态景观防护林带绿化贯通率，确保高质量完成长江苏州段沿岸造林绿化各项工作，苏州市林业站拟邀请符合要求并有意向的优质供应商参加长江苏州段沿岸造林绿化本底调查及生态景观防护林带绿化贯通率测算项目询价采购。

一、询价内容与要求

深入贯彻落实市委主要领导关于“打造‘三带’提升‘三度’”指示精神，根据国家、省关于长江两岸造林绿化要求，采用现场踏勘、全线航拍、卫片判读和文本编写等方式，开展长江苏州段沿岸造林绿化本底调查及生态景观防护林带绿化贯通率测算。最高报价应在RMB 180000元以下。

1.调查范围：长江苏州段江堤临水侧至江水滩面、干堤背水侧堤脚外1公里范围内的造林绿化，包括“一带”（长江沿岸生态景观防护带）、“三网”（道路林网、水系林网、农田林网）、“多点”（沿江村镇、交通枢纽、厂矿企业、码头及滨江绿地公园节点等绿化）。

2.需调查的林地和林分因子：面积、地类、权属、起源、森林类别、事权等级、林种、优势树种、龄组、平均胸径、平均树高、郁闭度（覆盖度）、公顷蓄积和公顷株数等。

3.提交成果：结合土地利用现状及规划、林地保护利用规划等数据进行全面分析，完成长江苏州段沿岸造林绿化本底调查报告1份，内容包括：长江苏州段沿岸造林绿化现状、存在问题分析、下一阶段沿江造林绿化工作思路及沿江生态景观防护林带绿化贯通率测算结果等。

3.服务期限：2020年6月20日前完成外业调查、基础材料收集；2020年7月15日前完成内业整理，形成调查报告初稿；2020年7月20日前组织相关领域专家对调查报告进行评审，并着重就下一阶段沿江造林绿化工作思路提出意见和建议；2020年7月31日前修改完善，形成调查报告正式稿。

4.供应商报价应包含外业踏勘交通费、食宿费、劳务费、材料费、专家评审费等与本项目相关的所有费用。

二、成交原则

在符合或高于询价采购文件各项要求的情况下，采购人考虑技术指标、报价、承担同类项目业绩等综合因素择优选择供应商。供应商报价和承诺一经认可，即为成交的合同价；供应商如对本询价函报价，即不可撤回。

三、供应商资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有中国林业工程建设协会核发的林业调查规划设计资质证书丙级及以上资质；

3.具有履行合同所必需的专业人员、设备、技术等要素；

4.参加询价采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.近两年以来承担过类似项目业绩。

四、报名时间

2020年4月17日-26日17:00止。

五、报名材料及要求

1.供应商根据我单位询价采购要求，提供一次性书面报价及长江苏州段沿岸造林绿化本底调查和生态景观防护林带绿化贯通率测算实施方案、专业人员和设备证明、服务承诺等材料；

2.法定代表人身份证复印件；

3.单位资质证书、营业执照复印件；

4.近两年单位承担同类项目业绩证明材料（包括合同复印件等）；

5.以上所有报名资料复印件均需加盖公章。

所有材料请统一密封邮寄。

材料接收人：苏州市林业站 谭芊芊，电话：0512-65259046。

材料寄送地址：苏州市姑苏区公园路255号；邮编：215006。

业务咨询联系人：曹一达，电话：0512-65282579。

苏州市林业站

2020年4月17日